Утверждена

Постановлением администрации Лоухского муниципального района

от  26  июля 2019 года № 180

Ведомственная целевая программа

Энергосбережение и повышение энергетической эффективностимуниципальных учреждений отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт»

Паспорт

| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» |
| --- | --- |
| Цель Программы | Снижение потребления ресурсов муниципальными учреждениями, за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов |
| Задачи Программы | Задача 1: Повышение эффективности системы электроснабжения; Задача 2. Повышение эффективности системы водоснабжения Задача 3: Повышение эффективности системы теплоснабжения |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | 1-й целевой показатель (индикатор) Программы: Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) (удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)) 2-й целевой показатель (индикатор) Программы: Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) (удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)) |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | МКУ «РУО» |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2022 годы |
| Финансовое обеспечение Программы | Всего по Программы: 43391 тыс. руб., в т.ч.: БЛМР: 43391 тыс.руб., из них: 2020 год - 23965 тыс.руб., 2021год –10859 тыс.руб., 2022 год - 8567 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями составит - 100 % - Доля энергосберегающих ламп, используемых в учрежденияхсоставит - 86 % - Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями составит - 70 % - Доля зданий муниципальных учреждений имеющих приборы учета холодной воды составит - 80 % - Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями составит - 85 % - Доля зданий, имеющих приборы учета тепловой энергиисоставит-77 % - Доля окон отвечающих требованиям энергосбережения в общем количестве окон в учреждениях составит - 31,5 % |

### 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.

Энергосбережение  в  Лоухском муниципальном  районе является актуальным  и необходимым   условием   нормального   функционированияучреждений,   так   как   позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), так и финансовых  ресурсов.

Целью Программы является - снижение потребления ресурсов муниципальными учреждениями, за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов. Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР за  счет внедрения  предлагаемых  данной  программой  мероприятий   и, соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях являются:

- высокий износ зданий, строений, сооружений,

- отсутствие приборов учета всех потребляемых ресурсов,

-использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

Для более эффективной работы вчастиповышения энергетической эффективности   Лоухского    муниципального   района   можем   применить следующие меры:

- энергосбережение   в   зданиях   и   сооружениях,   улучшение   их конструкций,

- приобретение оборудования высоких классов энергетической эффективности,

- создание     системы     контроля     потребления     энергоресурсов.

-регистрация    энергоэффективности   объекта   — путем разработки энергетического   паспорта.

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов муниципальных учреждений. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одним из приоритетных направлений работы  муниципальных учреждений района.

Данные об объеме потребления тепловой и электрической энергии и водных ресурсов   муниципальными учреждениями

| № п/п | Наименования показателей | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 (I полугодие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление тепловой энергии | Гкал | 6 766 | 6 391 | 4200 |
| 2 | Потребление электрической энергии | кВт. Ч | 816625 | 804270 | 455000 |
| 3 | Потребление водных ресурсов | М3 | 21 327 | 19 699 | 6900 |

В муниципальных учреждениях оплата только за  электрическую энергию 100 процентов производится по приборам учета. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой)  муниципальными учреждениями составляет 50 %, доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, составляет 30 %.

Несмотря на проделанную учреждениями работу по замене энергоемких приборов освещения на энергоэффективные,  остается  низкая доля энергосберегающих   ламп,  используемых в  учреждениях – 23 %.  В связи с недостаточным финансированием,  низкими темпами идет замена старых, отслуживших свой срок, деревянных окон на современные энергоэффективные; только 28,5 % окон  отвечают требованиям  энергосбережения    в общем   количестве   окон в учреждениях.

Ранее действовавшая в муниципальных учреждениях  программа энергоэффективности позволила установить приборы учета тепловой энергии провести энергетические обследования зданий муниципальных учреждений, но в настоящее время срок действия энергетических паспортов истек, а приборы учета тепловой энергии выработали срок  своей эксплуатации.

### 2. Основные цели и задачи Программы,

### целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации Программы |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель: Снижение потребления ресурсов муниципальными учреждениями, за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1-й целевой показатель (индикатор) Программы:Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году)(удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)) | % | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2. | 2-й целевой показатель (индикатор) Программы:Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) (удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)) | % | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Задача 1: Повышение эффективности системы электроснабжения; |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор): Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Показатель (индикатор): Доля энергосберегающих ламп, используемых в учреждениях | % | 19 | 23 | 47 | 68 | 86 |
| 3 | Задача 2. Повышение эффективности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель (индикатор): Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 3.2. | Показатель (индикатор): Доля зданий муниципальных учреждений имеющих приборы учета холодной воды | % | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 4 | Задача 3: Повышение эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель (индикатор): доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) | % | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| 4.2. | Показатель (индикатор): Доля зданий имеющих приборы учета тепловой энергии | % | 39 | 45 | 64 | 70 | 77 |
| 4.3. | Показатель (индикатор): Доля окон отвечающих требованиям энергосбережения в общем количестве окон в учреждениях | % | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |

### 3. Перечень основных программных мероприятий

| Цель, задачи, основные мероприятия | Источники финанси- рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2020 год | 2021год | 2022год | Наименование,ед. измерения | 2020год | 2021год | 2022год |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1: Повышение эффективности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий (приобретение энергоэффективных светильников энергоэффективных ламп) | Всего: | 5313 | 2682 | 1431 | 1200 | Количество энергоэффективных светильников, установленных в учреждении, шт. | 1186 | 491 | 401 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БЛМР | 5313 | 2682 | 1431 | 1200 |  |  |  |  |
|  | БРК | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество энергоэффективных ламп, установленных в учреждении, шт. | 1615 | 1429 | 1182 |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии | Всего: | 3140 | 2190 | 680 | 270 | Количество учреждений, в которых произведены работы по ремонту электрических сетей, шт. | 4 | 2 | 1 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БЛМР | 3140 | 2190 | 680 | 270 |  |  |  |  |
|  | БРК | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3. Приобретение энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | Всего: | 2793 | 486 | 646 | 1661 | Количество единиц оборудования высоких классов энергоэффективности, приобретенных учреждениями, шт. | 15 | 61 | 5 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БЛМР | 2793 | 486 | 646 | 1661 |  |  |  |  |
|  | БРК | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 | Всего: | 12750 | 5874 | 3254 | 3622 |  |  |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БЛМР | 12750 | 5874 | 3254 | 3622 |  |  |  |  |
|  | БРК | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Задача 2: Повышение эффективности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение, установка, замена устаревших приборов учета холодной и горячей воды | Всего: | 296 | 275 | 11 | 10 | Количество приборов учета холодной и горячей воды, установленных в учреждениях, шт. | 7 | 2 | 4 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БЛМР | 296 | 275 | 11 | 10 |  |  |  |  |
|  | БРК | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.2.Ремонт систем водоснабжения и водоотведения с целью повышения эффективности использования и сокращение потерь воды | Всего: | 1021 | 656 | 265 | 100 | Аварийные ситуации на системах водоснабжения и водоотведения, шт. | 24 | 18 | 15 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БЛМР | 1021 | 656 | 265 | 100 |  |  |  |  |
|  | БРК | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 | Всего: | 1317 | 931 | 276 | 110 |  |  |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БЛМР | 1317 | 931 | 276 | 110 |  |  |  |  |
|  | БРК | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Задача 3:Повышение эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Замена оконных, дверных блоков, других ограждающих конструкций на энергоэффективные с целью повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | Всего: | 26519 | 14860 | 6959 | 4700 | Количество установленных дверных блоков, шт. | 19 | 69 | 28 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БЛМР | 26519 | 14860 | 6959 | 4700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество установленных оконных блоков, шт. | 405 | 180 | 121 |
|  | БРК | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.2. Установка (замена) в зданиях учреждений приборов учета тепловой энергии | Всего: | 2150 | 1850 | 270 | 30 | Количество установленных, замененных в учреждениях приборов учета тепловой энергии, шт. | 4 | 1 | 1 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БЛМР | 2150 | 1850 | 270 | 30 |  |  |  |  |
|  | БРК | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.3. Проведение в учреждениях работ по энергетическому обследованию и составлению энергетических паспортов | Всего: | 655 | 450 | 100 | 105 | Количество учреждений, в которых проведены работы по энергетическому обследованию и составлению энергетических паспортов, шт. | 8 | 2 | 2 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БЛМР | 655 | 450 | 100 | 105 |  |  |  |  |
|  | БРК | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого по задаче 3 | Всего: | 29324 | 17160 | 7329 | 4835 |  |  |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БЛМР | 29324 | 17160 | 7329 | 4835 |  |  |  |  |
|  | БРК | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Всего по Программе, в т.ч. | Всего: | 43391 | 23965 | 10859 | 8567 |  |  |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БЛМР | 43391 | 23965 | 10859 | 8567 |  |  |  |  |
|  | БРК | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

### 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

В разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы (по годам реализации). Ресурсное обеспечение Программы возможно за счет средств бюджета ЛМР, бюджета Республики Карелия, внебюджетных источников.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Программы приводится по источникам финансирования программных мероприятий.

| Источник финансирования |  | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по Программе: |  | 43391 | 23965 | 10859 | 8567 |
|  | средств бюджета ЛМР: | 43391 | 23965 | 10859 | 8567 |
|  | средств бюджета Республики Карелия: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных средств: | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 5. Оценка эффективности Программы, рисков ее реализации

Оценка эффективности  программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации ведомственных  целевых программ Лоухского муниципального района (приложение № 4 к Порядку), утвержденной Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 03.09.2013 №163 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  ведомственных целевых программ Лоухского муниципального района».

Внешние риски реализации программы.Внешние риски связаны с возможным ухудшением экономической ситуации в районе и республике в целом, изменением законодательства, в том числе в части изменения круга вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления, отсутствием претендентов на участие в торгах на заключение муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг при реализации мероприятий программы на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Внутренние риски реализации программы.К основным рискам, связанным с реализацией программы относятся финансово-экономические риски, возникшие при недофинансировании мероприятий программы из средств  бюджета Лоухского муниципального района.