Информация

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

На 01.01.2012 года  на  территории  Лоухского  муниципального района  признано в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 16  многоквартирных домов, из которых 12 многоквартирных домов вошли  в Региональную адресную программу по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда  на 2014 - 2017 годы

-  Лоухское городское поселение: 10 многоквартирных домов  - 74 квартиры (перечень домов указан в Приложении 1).

-  Пяозерское  городское поселение вошли в программу, но не участвуют в связи с тем, что дома расселены за счет средств местного бюджета (перечень домов указан в Приложении 1);

- Кестеньгское сельское поселение: 1 многоквартирный дом, в котором необходимо расселить 6 квартир (перечень домов указан в Приложении 1);.

В рамках данной программы на территории Лоухского городского поселения запланировано строительство 3-х многоквартирных домов:

- 37  квартирный жилой дом по адресу: пгт. Лоухи, ул. Советская.

1  этап программы 2014 г.  Строительство 24-х квартирного  жилого дома, дом построен, разрешение на ввод объекта выдано (ноябрь 2017 год), поставлен на кадастровый учет. Не эксплуатируется – не устранены недоделки.

Переселение  граждан из аварийного жилищного фонда по  Лоухскому городскому   поселению (74 квартиры)  планируется:

В  24 квартирный жилой дом по ул. Советская (новый) - переселить граждан из домов признанных аварийными   ул. Кемская, дом 17;  ул. Советская, дом 26;

41 квартира – граждан  дали согласие на переезд в г.Петрозаводск;

4 квартиры – приобретение жилых помещений в пгт. Лоухи;

5 квартир  - в настоящее время  ведется работа по уточнению адресов проживания граждан, чьи квартиры признаны непригодными для  проживания.

Кестеньгское сельское поселение:

Признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу  многоквартирный дом в пос. Кестеньга, ул. Советская, дом 58 не вошедший в программу по переселению.

В соответствии с письмом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики от 23.03.2017 года № 2904/04.2-06/МСЖКХиЭ-и, администрацией Лоухского муниципального района проведена работа с жителями дома по ул. Советская, дом 58 по получению согласий на переезд в г. Петрозаводск. Согласие на предоставление жилого помещения в г. Петрозаводске  были направлены в адрес Министерства.

В настоящее время ведется работа по приобретению 6 квартир в г. Петрозаводске для переселения 13 человек из многоквартирного дома в пос. Кестеньга по ул. Советская, д. 58

Срок завершения работ по расселению многоквартирных домов – до 31 декабря 2018 года.

Приложение 1

Перечень многоквартирных домов по Лоухскому муниципальному району, признанных аварийными и подлежащими сосу до 01.01.2012

Лоухское городское поселение

- пгт. Лоухи, ул. Кемская, дом 17;

- пгт. Лоухи, пер. Новый, дом 1;

- пгт. Лоухи, пер. Новый, дом 28;

- пгт. Лоухи, пер. Новый, дом  42;

- пгт. Лоухи, ул. Первомайская, дом 8;

- пгт. Лоухи, ул. Советская, дом 26

- пгт. Лоухи, ул. Советская, дом 28;

- пгт. Лоухи, ул. Советская, дом 30;

- пгт. Лоухи, ул. Советская, дом 41.

10. пгт. Лоухи, ул. Железнодорожная, дом 12;

Пяозерское городское поселение – 2 дома:

- пгт. Пяозерский, ул. Зеленая, дом 4-а;

- пгт. Пяозерский, ул. Озерная, дом 7.

Кестеньгское сельское поселение  - 2 дома:

- пос.  Кестеньга, ул. Советская, дом 58.

.