Информация

по формированию современной городской среды

на территории Чупинского городского поселения в 2019г.

В рамках проекта «Комфортная городская среда» Постановлением администрации Чупинского городского поселения №6 от 29 марта 2018г. утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чупинского городского поселения на 2018-2022 годы».

В 2019 году предоставлена субсидия из Федерального бюджета и бюджета РК на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в сумме 1675,732 рубля.

Из бюджета Чупинского городского поселения в сумме 382,858 тыс. рублей.

Заявок в администрацию Чупинского городского поселения от населения не поступило.

21 февраля 2019 года состоялось заседание общественной комиссии о рассмотрении объектов, нуждающихся в благоустройстве в 2019г.

Комиссия решила благоустроить общественную территорию, вошедшую в 2019 году в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Чупинского городского поселения» - обустройство пляжа, расположенного по ул.Заречная в пгт.Чупа.

Утвержден дизайн–проект общественной территории. Подготовлена смета ООО «РЦЦС Республики Карелия».

На данное мероприятие были запланированы расходы в сумме 2 058,59 тыс.руб. (из них 1658,975 тыс.руб. - средства Федерального бюджета;   16,757 тыс.руб. - средства Республики Карелия;     382,858 тыс.руб. – средства бюджета Чупинского городского поселения).

20 мая 2019г. был заключен Муниципальный контракт 4аэф-19 «на выполнение работ по обустройству территории пляжа по ул.Заречная в пгт.Чупа» с ООО «РиК» на сумму 2058,59 тыс.руб.

27 июня 2019 г. подписан акт приемки выполненных работ.

21 июля 2019 года в Чупе состоялось торжественное открытие территории пляжа по ул.Заречная в пгт.Чупа.